**INSTITUTO FEDERAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE PERNAMBUCO – CAMPUS GARANHUNS**

Professor: THIAGO EDUARDO

Alunos: Anthony Douglas Carvalho Simplicio, Mauricio dos Santos.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Cronograma - Agosto** | | |
|  | **Planejado** | **Realizado** |
| **1º Semana** | Levantamento de Requisitos Funcionais. | Levantamento de Requisitos Funcionais. |
| **2º Semana** | Levantamento de Requisitos Não-  Funcionais. | Levantamento de Requisitos Não-  Funcionais. |
| **3º Semana** | Elaboração da Modelagem do Caso de Uso do Sistema. | Elaboração da Modelagem do Caso de Uso do Sistema. |
| **4º Semana** | Elaboração do Diagrama de Classes. | Elaboração do Diagrama de Classes. |
| **5º Semana** | Apresentação do Modelo de Caso de Uso em sala de aula. | Apresentação do Modelo de Caso de Uso em sala de aula. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Cronograma - Setembro** | | |
|  | **Planejado** | **Realizado** |
| **1º Semana** | Modelagem do Modelo Entidade e  Relacionamento | Modelagem do Modelo Entidade e Relacionamento |
| **2º Semana** | Criação de Tabelas do Banco de Dados | Criação de Tabelas do Banco de Dados |
| **3º Semana** | Fazendo conexão com o banco de dados. | Fazendo conexão com o banco de dados. |
| **4º Semana** | Criação da tela – Funcionário | Criação da tela - Funcionário |
| **5º Semana** | Criação da tela - Funcionário | Criação da tela - Funcionário |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Cronograma - Outubro** | | |
|  | **Planejado** | **Realizado** |
| **1º Semana** | Criação da tela - Funcionário | Criação da tela - Funcionário |
| **2º Semana** | Criação da tela - Cliente | Criação da tela - Funcionário |
| **3º Semana** | Criação da tela - Cliente | Criação da tela - Funcionário |
| **4º Semana** | Criação da tela - Cliente | Criação da tela - Funcionário |
| **5º Semana** | Validação dos códigos. | Validação dos códigos. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Cronograma - Novembro** | | |
|  | **Planejado** | **Realizado** |
| **1º Semana** | Criação da tela - Pedido | Criação da tela - Pedido |
| **2º Semana** | Criação da tela - Pedido | Criação da tela - Pedido |
| **3º Semana** | Criação da tela – cardápio | Criação da tela – cardápio |
| **4º Semana** | Criação da tela - Cliente | Criação da tela - Cliente |
| **5º Semana** | Criação da tela – Produto | Criação da tela – Produto |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Cronograma - Dezembro** | | |
|  | **Planejado** | **Realizado** |
| **1º Semana** | Testando o sistema e procurando eventuais  erros. | Testando o sistema e procurando eventuais  erros. |
| **2º Semana** | Últimos detalhes a ser melhorado no  sistema. | Últimos detalhes a ser melhorado no  sistema. |
| **3º Semana** | Entrega do projeto e apresentação  do mesmo. | Entrega do projeto e apresentação  do mesmo. |